## Slide 1
MAPA DE COMPONENTES
Componentes, integraciones
y estado actual
Estado al sprint 21 · octubre de 2026
Softgic · Product Owner
10 · Solvo Sales Platform
2 · Solvo Recruiter Platform

## Slide 2
ÍNDICE
Componentes por producto
COMPONENTE
PRODUCCIÓN
QA / DESARROLLO / PLAN
ALERTAS
SOLVO SALES PLATFORM
01
General US Openings Prospect Engine
En producción
—
—
02
Company Decision Maker Prospect Engine
En producción
—
—
03
Email Cold Outreach Prospect Engine
En producción
—
! Sin conversión medible
04
Landing de Agendamiento Prospect Engine
PROD MVP
QA Release 2
—
05
On-Demand Openings Prospect Engine
En producción
—
! Sin uso
06
Reporte de Funnel Reporte y Métricas
En producción
—
—
07
Reporte de Métricas de Sistema Reporte y Métricas
En producción
—
—
08
Current Client US Openings Prospect Engine
En producción
—
! Bugs detectados
09
Solvo Platform App Web
PROD Release 2
QA Release 3
—
10
Prospect Engine España Prospect Engine
—
PLAN MVP · sprint 22
—
SOLVO RECRUITER PLATFORM
11
Talent Pool Scraping Pipeline n8n
PROD Release 2
—
! Desactivación acordada
12
Solvo Recruiter Platform App web interna
—
QA Release 2
—
MAPA DE COMPONENTES

## Slide 3
01 / 02
Solvo Sales Platform
Detección de señales de contratación, identificación de decisores, contacto en frío, aplicación comercial y reportes de seguimiento.

## Slide 4
SOLVO SALES PLATFORM · PROSPECT ENGINE
General US Openings
Pipeline n8n
SPRINTS TRABAJADOS
S2
S4
S5
S6
S11
S19
S20
S21
Sprint 19
14–25 sep
Barrido diario de Indeed por posición del ICP y ciudad
Clasificación de la vacante por viabilidad remota y posición del catálogo
Calificación de la empresa por su ajuste al ICP
Bucle infinito en el scraping del detalle
BUG
Sprint 20
28 sep–9 oct
Perfil y datos de contacto de la empresa, listos para importar en Apollo
Sprint 21
13–24 oct
En curso
Nombre de la empresa según su forma oficial
FIX DE CALIDAD
Normalización con la publicación completa del portal
FIX DE CALIDAD
Error en el proceso de carga de datos
BUG
QUÉ HACE
Identifica vacantes del mercado estadounidense en las posiciones del ICP, evalúa su viabilidad para talento remoto y califica a la empresa que las publica.
Corre en n8n · VM dedicada
VALOR PARA EL NEGOCIO
Señales diarias de vacantes que Solvo puede cubrir
El equipo comercial dispone cada día, de forma automatizada, de las vacantes abiertas en el mercado estadounidense que Solvo puede cubrir con talento remoto y de las empresas que las publican, sin monitorear portales de empleo.
ESTATUS ACTUAL
En producción
La versión por posición del ICP opera en producción desde el 30 de septiembre (sprint 19). Ajustes de normalización en curso.
CONEXIONES
Company Decision Maker
recibe las empresas calificadas para identificar a sus decisores
Email Cold Outreach
utiliza sus vacantes viables en el contenido del correo
Solvo Platform
presenta sus empresas y vacantes al equipo comercial
APIS EXTERNAS
Oxylabs
búsqueda y detalle de vacantes
OpenAI
viabilidad y normalización de la vacante
Apollo
perfil de la empresa: industria, tamaño e ingresos
ÉPICAS
General US Openings — MVP (barrido del mercado con clasificación remota por IA)
#77215
General US Openings — CR Migración de Infraestructura (paso a Azure)
#82712
Ajustes Prospect Engine (barrido por posición del ICP y calificación al detectar)
#95102
MAPA DE COMPONENTES · 01/12

## Slide 5
SOLVO SALES PLATFORM · PROSPECT ENGINE
Company Decision Maker
Pipeline n8n
SPRINTS TRABAJADOS
S2
S7
S11
S19
S20
S21
Sprint 19
14–25 sep
Búsqueda de decisores de las empresas calificadas
Análisis del perfil para revelar solo a quien decide la contratación
Email y teléfono verificados de cada decisor
Sprint 20
28 sep–9 oct
Investigación y calificación a pedido de una empresa cargada manualmente
Datos completos del contacto revelado
FIX DE CALIDAD
Sprint 21
13–24 oct
En curso
Decisores de la empresa investigada a pedido
Retorno del resultado de la investigación a Solvo Platform
QUÉ HACE
Identifica a los decisores de contratación de cada empresa calificada y obtiene sus datos de contacto verificados.
Corre en n8n · VM dedicada
VALOR PARA EL NEGOCIO
Contacto directo con los decisores de contratación
Los SDRs reciben cada empresa calificada con sus decisores identificados y datos de contacto verificados, con el consumo de créditos de Apollo concentrado en ellos.
8%
de contactabilidad de los prospectos entregados a los SDRs, según feedback parcial, frente al 3–4% de la versión anterior
ESTATUS ACTUAL
En producción
El descubrimiento de decisores rediseñado opera en producción desde el sprint 19. La investigación manual a pedido se encuentra en desarrollo.
CONEXIONES
General US Openings
provee las empresas calificadas
Email Cold Outreach
recibe los decisores y la investigación de la empresa
Solvo Platform
solicita la investigación de una empresa por webhook
APIS EXTERNAS
Apollo
decisores y revelación del contacto
Bright Data
respaldo con LinkedIn y web corporativa
Hunter
verificación de correos
OpenAI
análisis del perfil
ÉPICAS
Company & Decision-Makers — MVP (investigación multi-agente y sales brief)
#75746
Company & Decision-Makers — Release 2 (enriquecimiento, sales pitch y decisores verificados)
#84882
Ajustes Prospect Engine (decisores calificados antes de revelar e investigación manual)
#95102
Normalización de Datos de Prospección — CR (empresas investigadas a tablas compartidas)
sin Epic
MAPA DE COMPONENTES · 02/12

## Slide 6
SOLVO SALES PLATFORM · PROSPECT ENGINE
Email Cold Outreach
Pipeline n8n
SPRINTS TRABAJADOS
S3
S7
S9
S11
S12
S16
S19
S20
S21
Sprint 19
14–25 sep
Envío diario a los decisores de las empresas mejor calificadas
Correo personalizado con la vacante más relevante y el contexto de la empresa
Dos plantillas alternadas por empresa para comparar su desempeño
Sprint 20
28 sep–9 oct
Dos correos de recordatorio tras el primer contacto: a quien no abrió y a quien visitó la landing sin agendar
Medición de los recordatorios en el reporte semanal
Copy ajustado a un mensaje único
FIX DE CALIDAD
Sprint 21
13–24 oct
En curso
Envío diario automático de los recordatorios
Ajuste del copy de los recordatorios
FIX DE CALIDAD
QUÉ HACE
Envía correos en frío personalizados a los decisores de las empresas calificadas, a partir de sus vacantes publicadas, con una invitación a agendar una reunión.
Corre en n8n · VM dedicada (aloja también los flujos de la landing y de los reportes)
VALOR PARA EL NEGOCIO
Automatización del primer contacto comercial
Sustituye la elaboración manual de listas y correos por un envío diario y personalizado a los decisores, orientado a convertir el interés del prospecto en una reunión agendada.
ESTATUS ACTUAL
En producción
! Sin conversión medible
Los antispam generan clics no humanos y parte de los correos quedaría en cuarentena. Pendiente: cambio de remitente para mejorar la entregabilidad, condición para evaluar el copy, el A/B de plantillas y la hora de envío.
CONEXIONES
General US Openings
provee las vacantes viables de cada empresa
Company Decision Maker
provee los decisores y la investigación
Landing de Agendamiento
destino del enlace incluido en cada correo
Reporte de Funnel
mide entregas, aperturas y clics
APIS EXTERNAS
OpenAI
copy del correo
Brevo
envío y eventos de engagement
ÉPICAS
Email Cold Calling — MVP (cold email diario con copy por IA)
#77515
Email Cold Calling — Ajustes Críticos CR (ciclo diario y template HTML)
#85100
Email Cold Calling — Coherencia de Copy CR (propuesta de valor fija en el template)
sin Epic
Ajustes Prospect Engine (envío a decisores con dos plantillas alternadas)
#95102
Optimización de Cold Outreach (recordatorio a quien no abrió o no agendó)
#96065
MAPA DE COMPONENTES · 03/12

## Slide 7
SOLVO SALES PLATFORM · PROSPECT ENGINE
Landing de Agendamiento
App web pública
SPRINTS TRABAJADOS
S10
S11
S13
S14
S15
S16
S17
S20
S21
Sprint 17
17–28 ago
Medición de la interacción del prospecto con el showcase
Sprint 20
28 sep–9 oct
Medición del showcase integrada al registro y al reporte del funnel
Sprint 21
13–24 oct
En curso
Showcase con el currículo afín a la vacante del prospecto, desde el correo hasta la landing
Reporte semanal con la versión de Release 2
Registro de la visita solo cuando el prospecto interactúa
FIX DE CALIDAD
QUÉ HACE
Página pública de destino del correo en frío, en la que el prospecto consulta la disponibilidad del equipo de Solvo y agenda una reunión. Release 2 incorpora un showcase de perfiles de talento afines a sus vacantes.
Corre en Container App + Static Web App · Front Door + WAF
VALOR PARA EL NEGOCIO
Conversión del interés en reuniones agendadas
El prospecto agenda directamente con Solvo desde el correo, sin intercambios previos. El showcase le presenta el tipo de talento disponible antes de la reunión.
ESTATUS ACTUAL
PROD MVP
QA Release 2
MVP en producción desde el 18 de agosto. Release 2 (showcase) en QA, con ajustes solicitados por marketing.
CONEXIONES
Email Cold Outreach
origen de las visitas; envía el correo de confirmación de la reserva
Reporte de Funnel
registra la visita y la reserva
Talent Pool Scraping
provee los currículos del showcase
APIS EXTERNAS
Microsoft Graph
disponibilidad y reserva en el calendario
Brevo
confirmación post-reserva
ÉPICAS
Landing de Agendamiento — PoC (primera landing de reserva)
#88916
Landing de Agendamiento — MVP (reserva en producción con confirmación por correo)
#90079
Landing de Agendamiento — Release 2 (showcase de talento)
#92486
MAPA DE COMPONENTES · 04/12

## Slide 8
SOLVO SALES PLATFORM · PROSPECT ENGINE
On-Demand Openings
Pipeline n8n
SPRINTS TRABAJADOS
S14
S15
S18
S19
Sprint 15
21–31 jul
Solicitud de búsqueda on-demand desde Solvo Platform
Sprint 18
31 ago–11 sep
Preview de vacantes de LinkedIn más rápido y solo con vacantes vigentes
FIX DE CALIDAD
Sprint 19
14–25 sep
Aviso al usuario cuando la búsqueda falla, con opción de reintento
FIX DE CALIDAD
QUÉ HACE
Obtiene a demanda las vacantes vigentes de una empresa específica, solicitadas desde Solvo Platform, con revisión del usuario antes de registrarlas.
Corre en n8n · VM de Current Client US Openings
VALOR PARA EL NEGOCIO
Atención inmediata de oportunidades puntuales
Permite al equipo comercial obtener las vacantes vigentes de una cuenta en el momento en que se requieren, sin depender de la programación de los barridos.
ESTATUS ACTUAL
En producción
! Sin uso
En producción desde el sprint 17. Sin uso registrado a la fecha; su costo depende del volumen de búsquedas.
CONEXIONES
Solvo Platform
solicita la búsqueda por webhook y recibe el resultado por callback
Reporte de Métricas de Sistema
registra sus vacantes como un origen independiente
APIS EXTERNAS
Oxylabs
preview de LinkedIn e Indeed
Apify
detalle de las vacantes de LinkedIn
OpenAI
modalidad de trabajo
ÉPICAS
On-Demand Openings — MVP (vacantes de una empresa a pedido)
#90924
Solvo Sales Platform — Mantenimiento y Ajustes (preview de LinkedIn más rápido)
#93094
MAPA DE COMPONENTES · 05/12

## Slide 9
SOLVO SALES PLATFORM · REPORTE Y MÉTRICAS
Reporte de Funnel
Pipeline n8n
SPRINTS TRABAJADOS
S15
S18
S19
S20
Sprint 18
31 ago–11 sep
Atribución de cada evento de correo al prospecto
FIX DE CALIDAD
Embudo limitado a los eventos del correo en frío
FIX DE CALIDAD
Sprint 19
14–25 sep
Métricas calculadas solo sobre interacción humana, con el tráfico antispam separado
FIX DE CALIDAD
Sprint 20
28 sep–9 oct
Reporte semanal con las métricas y los adjuntos de cada semana
FIX DE CALIDAD
QUÉ HACE
Mide la conversión del correo en frío por etapa, desde la entrega del correo hasta la reunión agendada, y emite un reporte semanal.
Corre en n8n · VM de Email Cold Outreach
VALOR PARA EL NEGOCIO
Decisiones de optimización basadas en datos
Identifica la etapa en la que se pierde la conversión del correo en frío, considerando únicamente interacciones humanas, para orientar los ajustes del canal.
ESTATUS ACTUAL
En producción
En producción desde el 18 de agosto. La depuración del tracking está aprobada en QA; el reporte se envía en un correo independiente.
CONEXIONES
Email Cold Outreach
recibe de Brevo los eventos de sus correos
Landing de Agendamiento
recibe la visita y la reserva
Reporte de Métricas de Sistema
comparte la ejecución semanal
APIS EXTERNAS
Brevo
webhook de eventos y envío del reporte
ÉPICAS
Landing de Agendamiento — MVP (tracking del embudo y reporte semanal)
#90079
Solvo Sales Platform — Mantenimiento y Ajustes (métricas solo de interacción humana)
#93094
MAPA DE COMPONENTES · 06/12

## Slide 10
SOLVO SALES PLATFORM · REPORTE Y MÉTRICAS
Reporte de Métricas de Sistema
Pipeline n8n
SPRINTS TRABAJADOS
S16
S20
S21
Sprint 16
4–14 ago
Registro del consumo de APIs en los cinco pipelines
Reporte semanal de producción, salud de los pipelines y consumo por proveedor
Vacantes y contactos de la semana como adjuntos
Sprint 20
28 sep–9 oct
Contactos de la semana listos para importar en Apollo
Sprint 21
13–24 oct
En curso
Adjuntos de vacantes y contactos alineados entre sí
FIX DE CALIDAD
QUÉ HACE
Reporte semanal de la operación del ecosistema: volumen producido por cada pipeline, estado de sus ejecuciones y consumo por proveedor externo.
Corre en n8n · VM de Email Cold Outreach
VALOR PARA EL NEGOCIO
Visibilidad semanal de la operación y su costo
Informa al negocio y al equipo técnico la producción de cada pipeline, las fallas de ejecución y el gasto por proveedor, sin consultas manuales a la base de datos.
ESTATUS ACTUAL
En producción
En producción con envío semanal. Ajustes de los adjuntos en curso.
CONEXIONES
Pipelines del Prospect Engine
consume su producción y su registro de consumo
Reporte de Funnel
ejecuta su cálculo semanal
APIS EXTERNAS
Brevo
envío del reporte
ÉPICAS
Reporte de Estatus del Sistema — MVP (reporte semanal de producción y consumo)
#92485
Ajustes Prospect Engine (adjuntos de vacantes y contactos alineados)
#95102
MAPA DE COMPONENTES · 07/12

## Slide 11
SOLVO SALES PLATFORM · PROSPECT ENGINE
Current Client US Openings
Pipeline n8n
SPRINTS TRABAJADOS
S1
S4
S11
S13
S14
S15
S21
Sprint 14
6–17 jul
Conexión a la base de datos productiva en los tres ambientes
Documentación de handoff actualizada
Sprint 15
21–31 jul
Cartera de clientes cargada con su vendedor asignado
Sprint 21
13–24 oct
En curso
Certificación del flujo de punta a punta sobre una muestra de la cartera real
QUÉ HACE
Detecta las vacantes publicadas en Indeed y LinkedIn por las empresas cliente de Solvo y notifica a cada comercial las posiciones abiertas de sus cuentas.
Corre en n8n · VM dedicada (compartida con On-Demand Openings)
VALOR PARA EL NEGOCIO
Automatización de señales comerciales sobre la cartera de clientes
Los BCs reciben las posiciones abiertas de sus clientes que Solvo podría cubrir, sin consultar cada cuenta de forma manual. Cobertura inicial: más de 158 clientes de 2 BCs.
ESTATUS ACTUAL
En producción
! Bugs detectados
En producción sobre la cartera inicial de más de 158 clientes de 2 BCs. Se identificaron bugs en la operación productiva.
CONEXIONES
Solvo Platform
provee los clientes y su comercial asignado; recibe las vacantes detectadas
Reporte de Métricas de Sistema
consume sus vacantes y su registro de consumo
APIS EXTERNAS
Oxylabs
perfil de la empresa y vacantes de Indeed
Apify
vacantes de LinkedIn
Bright Data
detalle de las vacantes de LinkedIn
Brevo
correo al comercial
ÉPICAS
Current Client US Openings — MVP (vacantes de clientes y aviso al comercial)
#75022
Current Client US Openings — CR Migración de Infraestructura (paso a Azure)
#82718
Current Client US Openings — Despliegue a Producción (revisión del flujo y carga de clientes)
#88520
Ajustes Prospect Engine (puesta en operación sobre la cartera real)
#95102
MAPA DE COMPONENTES · 08/12

## Slide 12
SOLVO SALES PLATFORM · APP WEB
Solvo Platform
App web interna
SPRINTS TRABAJADOS
S4
S5
S9
S10
S11
S12
S17
S18
S19
S20
S21
Sprint 19
14–25 sep
Filtros por contactos, industria y tamaño en los listados de vacantes y empresas
Sistema de diseño base para Release 3
Promoción controlada de QA a producción
Sprint 20
28 sep–9 oct
Listado de posiciones abiertas con filtros y exportación
Gestión de la posición: edición, estado comercial, asignación y borrado
Sprint 21
13–24 oct
En curso
Detalle de la posición
Configuración de la ventana de búsqueda on-demand
Administración del showcase de la landing
QUÉ HACE
Aplicación web del equipo comercial para la gestión de empresas, vacantes y contactos, la asignación de cartera y el seguimiento del pipeline comercial.
Corre en Angular (Static Web App) · NestJS (Container App) · SSO Entra ID, 5 roles
VALOR PARA EL NEGOCIO
Gestión centralizada del pipeline comercial
Concentra en una sola herramienta la información que producen los pipelines y permite a cada usuario trabajar su cartera según su rol, sin extracciones manuales de la base de datos.
ESTATUS ACTUAL
PROD Release 2
QA Release 3
MVP, roles y mantenimiento en producción. Release 3 en desarrollo; el módulo Open Positions se encuentra completo en QA.
CONEXIONES
Pipelines del Prospect Engine
consume la información que registran en la base compartida
Company Decision Maker
solicita la investigación de una empresa
On-Demand Openings
solicita la búsqueda de vacantes y recibe el resultado
APIS EXTERNAS
Microsoft Entra ID
SSO y roles
Vía n8n
investigación y búsqueda on-demand: no llama a terceros directo
ÉPICAS
Solvo Platform — MVP (SSO, empresas, vacantes y pipeline comercial)
#80025
Solvo Platform — Mejoras MVP CR (filtros de relevancia y cierre por inactividad)
#85208
Solvo Platform — Release 2 (roles y control de acceso)
#87103
Solvo Platform — Ajustes UI CR (Sales Rep y ajustes de listados)
#88845
Mitigación Pentest SolvoPlatform (hardening de seguridad)
#89557
Solvo Sales Platform — Mantenimiento y Ajustes (filtros, industria y exportación)
#93094
Solvo Sales Platform — Release 3 (rediseño sobre el motor de prospección)
#95132
MAPA DE COMPONENTES · 09/12

## Slide 13
SOLVO SALES PLATFORM · PROSPECT ENGINE
Prospect Engine España
Pipeline n8n
SPRINTS TRABAJADOS
Aún sin sprints trabajados
Sprint 22
26 oct–6 nov
Proyectado
Prueba del motor de prospección sobre portales de empleo españoles
Definición de ciudades y términos de búsqueda de España
Sin sprints trabajados
Sin sprints trabajados
QUÉ HACE
Extiende el motor de prospección al mercado español: detección de vacantes en portales de empleo de España y calificación de vacantes y empresas con los criterios aplicados en Estados Unidos.
Corre en Se define en la POC
VALOR PARA EL NEGOCIO
Expansión a un nuevo mercado sobre la operación existente
Incorpora España como fuente de señales de contratación reutilizando la calificación, el descubrimiento de decisores y el contacto en frío ya operativos para Estados Unidos.
ESTATUS ACTUAL
PLAN MVP · sprint 22
En planificación. Se retiró del alcance del sprint 21; el MVP se proyecta para el sprint 22.
CONEXIONES
Company Decision Maker · Email Cold Outreach
procesan sus empresas con el mismo flujo de Estados Unidos
Solvo Platform
presenta sus empresas y vacantes al equipo comercial
APIS EXTERNAS
Por definir
se eligen en la POC de factibilidad
ÉPICAS
Prospect Engine España — MVP (factibilidad del scraping en España)
#97124
MAPA DE COMPONENTES · 10/12

## Slide 14
02 / 02
Solvo Recruiter Platform
Construcción del pool de candidatos open-to-work y aplicación de búsqueda y contacto para el equipo de reclutamiento.

## Slide 15
SOLVO RECRUITER PLATFORM
Talent Pool Scraping
Pipeline n8n
SPRINTS TRABAJADOS
S10
S11
S12
S13
S14
S16
S17
S19
S20
S21
Sprint 19
14–25 sep
Flujo único de búsqueda para la ejecución programada y para AI Search
Ejecución programada según la frecuencia y la cobertura configuradas
Sprint 20
28 sep–9 oct
Re-validación de la disponibilidad de los candidatos en cada ejecución
Captura ampliada del perfil del candidato
FIX DE CALIDAD
Sprint 21
13–24 oct
En curso
Perfil de búsqueda asignado a cada candidato nuevo
FIX DE CALIDAD
Reporte de cada ejecución solo con los candidatos nuevos
QUÉ HACE
Identifica en LinkedIn candidatos con disponibilidad laboral (open-to-work) según los perfiles de búsqueda configurados y mantiene actualizado el pool de talento.
Corre en n8n · VM dedicada
VALOR PARA EL NEGOCIO
Disponibilidad permanente de talento actualizado
Mantiene un pool de candidatos en búsqueda activa de empleo, actualizado de forma automática, que elimina la búsqueda manual en LinkedIn.
ESTATUS ACTUAL
PROD Release 2
! Desactivación acordada
Release 2 en producción. Según lo acordado recientemente con stakeholders y usuarios, este flujo se desactivará para priorizar la búsqueda asistida con IA (AI Search) desde Solvo Recruiter Platform.
CONEXIONES
Solvo Recruiter Platform
provee la configuración; consulta el pool de candidatos
Email Cold Outreach · Landing
utilizan sus perfiles de búsqueda en el showcase
APIS EXTERNAS
Apify
búsqueda de perfiles y captura de correo
Bright Data
detalle del perfil
OpenAI
análisis del perfil y disponibilidad
Apollo
datos de contacto
Brevo
reporte de la ejecución
ÉPICAS
Talent Pool Scraping — PoC (factibilidad open-to-work en LinkedIn)
#88723
Talent Pool Scraping — MVP (ejecución semanal con CSV por correo)
#89475
Talent Pool Scraping — Release 2 (pool de candidatos en producción)
#90042
MAPA DE COMPONENTES · 11/12

## Slide 16
SOLVO RECRUITER PLATFORM
Solvo Recruiter Platform
App web interna
SPRINTS TRABAJADOS
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
Sprint 19
14–25 sep
Configuración e infraestructura de producción validadas
Búsqueda resuelta sobre la tabla anterior de perfiles
BUG
Defectos de UI y datos en la búsqueda de candidatos
BUG
Sprint 20
28 sep–9 oct
Administración de perfiles de búsqueda y parámetros
Búsqueda de candidatos con AI Search y panel de detalle
Sprint 21
13–24 oct
En curso
Exportación de candidatos con el formato del reporte de la ejecución
Configuración limitada a la frecuencia de búsqueda
Error 502 al buscar desde AI Search
BUG
QUÉ HACE
Aplicación web del equipo de reclutamiento para configurar las búsquedas del pipeline, consultar y contactar candidatos y gestionar su seguimiento.
Corre en Container App + Static Web App · SSO Entra ID
VALOR PARA EL NEGOCIO
Autonomía operativa del equipo de reclutamiento
Permite buscar, filtrar y contactar candidatos sin intervención del equipo técnico. AI Search ejecuta búsquedas de perfiles nuevos con estimación de costo previa.
ESTATUS ACTUAL
QA Release 2
MVP y Release 2 en QA, con salida a producción proyectada para el sprint 21.
CONEXIONES
Talent Pool Scraping
define su configuración, consulta el pool y ejecuta AI Search
APIS EXTERNAS
Microsoft Entra ID
SSO y roles
Brevo
outreach a candidatos
OpenAI
construcción de la búsqueda en AI Search
ÉPICAS
Solvo Recruiter Platform — MVP (búsqueda, configuración y outreach)
#91207
Solvo Recruiter Platform — Release 2 (AI Search, gestión del candidato y exportación con trazabilidad)
#93872
MAPA DE COMPONENTES · 12/12

## Slide 17
MAPA DE COMPONENTES